| График выполнения работ Объект закупки: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 433 и 438» |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ (услуг) и затрат | Срок этапа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы), рабочей документации | С даты заключения контракта до 01.02.2026г. |
| 2 | Экспертиза проектной документации по проверке достоверности определения сметной стоимости | С даты заключения контракта до 15.02.2026г. |
| 3 | Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 433 и 438 согласно разработанной ПСД | С даты заключения контракта до 30.05.2026г. |

Директор АНО «Центр строительных компетенций Кузбасса»	                    М.С. Дубенский