Приложение №3 к контракту
	График выполнения работ


Объект закупки: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту  объекта:  «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 433 и 438»

	 

	№ п/п
	Наименование работ (услуг) и затрат
	Срок этапа

	1
	2
	3

	1
	Разработка проектно-сметной документации (включая сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы), рабочей документации
	С даты заключения контракта до 01.02.2026г.

	2
	Экспертиза проектной документации по проверке достоверности определения сметной стоимости
	С даты заключения контракта до 15.02.2026г.

	3
	Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 433 и 438 согласно разработанной ПСД
	С даты заключения контракта до 30.05.2026г.

	
	
	
	



Директор АНО «Центр строительных компетенций Кузбасса»	                    М.С. Дубенский
